Darbų skaidymo struktūra (WBS)

Bilietų pardavimo sistema

VU MIF · Programų sistemų kūrimas · 2026 m. gegužė

Komanda: Edvinas Burba, Augustas Budnikas, Leonardas Sinkevičius, Gustas Šukys, Adomas Šileikis

# WBS diagrama

Pateikčių hierarchija: projektas → funkcinės sritys → pateiktys

# 1. Paskirtis ir apimtis

Šis dokumentas pateikia bilietų pardavimo ir renginių valdymo sistemos darbų skaidymo struktūrą (WBS) – planuotos apimties hierarchinį išskaidymą į pateiktis (deliverables). Struktūra orientuota į rezultatus (ką sistema turi turėti), o ne į laiko grafiką: viršutinis lygmuo grupuoja funkcines sritis, žemesnis – konkrečias pateiktis, kurias komanda įsipareigojo įgyvendinti.

| Parametras | Reikšmė |
| --- | --- |
| Produktas | Web aplikacija: bilietų pardavimas ir renginių valdymas |
| Naudotojų grupės | Pirkėjai (dalyviai), organizatoriai/administratoriai, tikrintojai |
| Technologijos | .NET 9, Next.js 16 / React 19, PostgreSQL, Docker, Stripe, Hangfire |
| Infrastruktūra | Vercel (UI), Google Cloud Run (API), Google Cloud SQL (DB) |
| Apimtis neapima | Mobiliosios aplikacijos, fizinių bilietų spausdinimo |

## Komandos rolės

| Rolė | Narys | Atsakomybė |
| --- | --- | --- |
| Projekto vadovas | Gustas Šukys | Apimties planavimas, backlog’as, terminai, kliūčių šalinimas |
| Tech Lead / DevOps | Adomas Šileikis | Architektūra, PR peržiūros, CI/CD, infrastruktūra |
| Back-end | Augustas Budnikas | .NET API, PostgreSQL, Stripe, el. laiškai, sauga |
| Front-end | Leonardas Sinkevičius | Next.js puslapiai, React komponentai, admin UI |
| Dizaineris | Edvinas Burba | Wireframe’ai, prototipai, dizaino sistema (Figma) |

# 2. WBS sandara

WBS organizuota trimis lygmenimis. Pateikčių numeravimas N.M nurodo funkcinę sritį (N) ir konkrečią pateiktį (M). Stulpelis „Atsakinga rolė“ žymi pagrindinį pateikties vykdytoją.

| Lygmuo | Elementas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projektas | Bilietų pardavimo sistema – visa planuota apimtis |
| 2 | Funkcinė sritis | Susijusių pateikčių grupė (pvz., Bilietų pirkimas) |
| 3 | Pateiktis | Konkretus įgyvendinamas rezultatas / komponentas |

# 3. Pateikčių išskaidymas

## 1. Naudotojų valdymas ir prieiga

| WBS | Pateiktis | Atsakinga rolė |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Dalyvio registracija | Back-end |
| 1.2 | Prisijungimas (JWT) | Back-end |
| 1.3 | Organizatoriaus kvietimas el. paštu ir paskyros aktyvavimas | Back-end |
| 1.4 | Naudotojo profilio redagavimas | Front-end |

## 2. Renginių katalogas ir naršymas

| WBS | Pateiktis | Atsakinga rolė |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Renginių sąrašas | Front-end |
| 2.2 | Renginio detalių puslapis | Front-end |
| 2.3 | Renginių filtravimas pagal kategoriją ir miestą | Front-end |
| 2.4 | Rekomenduojami renginiai pagrindiniame puslapyje | Front-end |

## 3. Bilietų pirkimas ir mokėjimai

| WBS | Pateiktis | Atsakinga rolė |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Bilieto tipo ir kiekio pasirinkimas | Front-end |
| 3.2 | Vietos pasirinkimas salės plane | Front-end |
| 3.3 | Promo kodo taikymas pirkimo metu | Front-end |
| 3.4 | Apmokėjimas per Stripe (su webhook patvirtinimu) | Back-end |

## 4. Bilietai ir įėjimo kontrolė

| WBS | Pateiktis | Atsakinga rolė |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Naudotojo bilietų peržiūra | Front-end |
| 4.2 | QR kodo bilietas | Front-end |
| 4.3 | QR kodo nuskaitymas įėjimo metu (check-in) | Back-end |
| 4.4 | Tikrintojo priskirtų renginių sąrašas | Front-end |

## 5. Renginių organizavimas ir administravimas

| WBS | Pateiktis | Atsakinga rolė |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Renginio kūrimas | Front-end |
| 5.2 | Bilietų tipų kūrimas | Back-end |
| 5.3 | Renginio paskelbimas ir redagavimas | Front-end |
| 5.4 | Administratoriaus visų renginių valdymas | Back-end |
| 5.5 | Salės planų kūrimas ir priskyrimas renginiui | Front-end |
| 5.6 | Promo kodų valdymas (kūrimas ir šalinimas) | Back-end |
| 5.7 | Tikrintojų valdymas (kvietimas ir šalinimas) | Back-end |
| 5.8 | Renginio žymėjimas rekomenduojamu | Front-end |

## 6. Atsiliepimai ir analitika

| WBS | Pateiktis | Atsakinga rolė |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Atsiliepimo palikimas po renginio | Back-end |
| 6.2 | Vidutinio įvertinimo rodymas renginio puslapyje | Front-end |
| 6.3 | Pardavimų suvestinė su grafikais | Front-end |
| 6.4 | Dalyvių sąrašo eksportas (CSV) | Back-end |

## 7. El. pašto pranešimai

| WBS | Pateiktis | Atsakinga rolė |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Užsakymo patvirtinimo laiškas | Back-end |
| 7.2 | Priminimo laiškas prieš renginį (Hangfire) | Back-end |

## 8. Techninė infrastruktūra ir sauga

| WBS | Pateiktis | Atsakinga rolė |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | .NET API skeletas (Clean Architecture) | Back-end |
| 8.2 | PostgreSQL duomenų bazė ir EF Core migracijos | Back-end |
| 8.3 | JWT ir rolėmis pagrįsta prieigos kontrolė | Back-end |
| 8.4 | Optimistinis užrakinimas pirkimo operacijoms | Back-end |
| 8.5 | Rate limiting ir saugumo antraštės | DevOps |
| 8.6 | API klaidų tvarkymas UI pusėje | Front-end |
| 8.7 | API konteinerizacija (Docker) | DevOps |
| 8.8 | CI/CD diegimas: Google Cloud Run (API) + Vercel (UI) | DevOps |

## 9. Dizainas ir naudotojo patirtis

| WBS | Pateiktis | Atsakinga rolė |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Dizaino sistema ir komponentų biblioteka (Figma) | Dizaineris |
| 9.2 | Wireframe’ai (pagrindiniai puslapiai, pirkimo srautas) | Dizaineris |
| 9.3 | Aukšto detalumo prototipai (admin, profilis) | Dizaineris |
| 9.4 | Vietų žemėlapio ir tikrintojų UI dizainas | Dizaineris |